- Projekt -								Załącznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA NR …………….

zawarta w dniu …………………………..  w Sterdyni

pomiędzy: Gminą Sterdyń

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy - Czesława Mariana Zalewskiego

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Marii Boguckiej

a:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1.  Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie

ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez  Zamawiającego

oferty w trybie  przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania część zadania pn. ”Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Sterdyni”.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz  posiada prawomocne zgłoszenie robót budowlanych.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa, opracowany na podstawie dokumentacji kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i obejmuje wykonanie n/w obiektów/robót:

  - Remont dróg wewnętrznych

  - Kształtowanie terenów zieleni

  - Przyłącze wodociągowe

  - Przyłącze elektryczne

  - Wyposażenie

§ 2.

Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie od 1 lipca 2011r i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej załączniki wykonana  w terminie do 26 sierpnia 2011r., który rozumiany jest jako termin odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.

§ 3

- Ze strony wykonawcy kierownikiem budowy będzie:

……………..………………………………………………………………………………..

posiadający  uprawnienia budowlane Nr ………….. wydane przez ..……………… ………………………………………….

- Funkcję inspektora nadzoru upoważnionego przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie:

…………………………………………………………………………………………….....

posiadający uprawnienia budowlane Nr ……………………. wydane przez ……………………………………..…..

§ 4.

- Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac  ( teren) budowy w terminie do 1 lipca 2011r.

- W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzoną do realizacji dokumentację techniczną.

§ 5.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zapewni ogólny dozór terenu budowy.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych. Odstępstwa od przyjętego w ofercie  standardu na materiały wykończeniowe lub wyposażenie nie powodują zmiany wynagrodzenia, jeżeli ustalone na życzenie Zamawiającego odmienne rozwiązanie w stosunku do przyjętego w ofercie, nie przekraczają cen jednostkowych ustalonych w ofercie.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektów.

- Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 7.

- Wykonawca może zlecić podwykonawcom następujące zakresy robót :

……………………………… ……………………………………… ……………………. ………………………………………………………………………………………………

2.  Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane związane z realizacją

przedmiotowej inwestycji w zakresie robót wyszczególnionych w ofercie z  podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3.  Wykonawca wprowadzając na budowę podwykonawcę jest obowiązany przekazać

Zamawiającemu kopię umowy z tym podwykonawcą.

4.   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które

wykonuje przy pomocy podwykonawców.

5.   Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady

Wykonawcy wobec Zamawiającego

§ 8.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie netto: ………… zł (słownie złotych: ................................................................. ) ,

powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, którego wysokość w    dniu podpisania wynosi  …………… zł ( słownie  ………………………. zł)

Należność brutto wynosi ……………...zł ( słownie  ………………………..zł)

Wyżej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego

opracowanego na podstawie przedmiaru robót. Jest to maksymalna wysokość wynagrodzenia.

- Rozliczenie robót z Wykonawcą ustala się ilościowo-ryczałtowe, tj. wg:

- cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym

- ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

- Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ryczałtowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu odpowiedniej umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót  potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, uwzględniający stawki kalkulacyjne za poszczególne grupy robót.

5.   Wykonawca gwarantuje stałość stawek roboczogodziny za roboty dodatkowe.

§ 9.

- Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

2. Zapłata należności nastąpi po złożeniu przez Wykonawcę faktury w siedzibie Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy  ……………………………………….. w terminie 30 dni.

3.  W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości obowiązującej stopy odsetek ustawowych.

§ 10.

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania  robót dodatkowych lub zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na roboty budowlano-montażowe objęte przedmiotem umowy na okres 3 lat.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia czynności ostatecznego odbioru robót.

§ 12.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie w wysokości 0,02% wartości umownej robót określonej w § 8 ust 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,05% wartości umownej określonej w § 8 ust 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

- W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,10% wartości umownej określonej w § 8 ust 1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości umownej określonej w § 8 ust 1 (przed naliczeniem podatku VAT).

Jeżeli kary umowne określone w pkt 1-4 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

II. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, placu (terenu) budowy w wysokości 0,02% wartości umownej określonej w § 8, ust 1 (przed naliczeniem podatku VAT).

- Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wartości określonej w § 8, ust 1 (przed naliczeniem podatku VAT).

§ 13.

1. Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu

umowy wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

- Po zakończeniu całości robót objętych umową Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru składając jednocześnie do sprawdzenia Zamawiającemu kompletny operat powykonawczy w jednym egzemplarzu, który musi zawierać:.

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy,

- protokoły wymaganych badań,

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

- paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne,

- kosztorys powykonawczy,

- Po złożeniu przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) operatu powykonawczego Zamawiający (Inspektor Nadzoru) w ciągu 3 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów.

- Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że otrzymany operat powykonawczy jest złożony zgodnie z wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami i że wykonany obiekt jest gotowy do odbioru Zamawiający w ciągu 3 dni powoła komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru powiadamiając o tym pisemnie

- Czynności odbiorowe Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru rozpocznie w dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbiorową, że przedmiot odbioru nie jest

należycie wykonany Zamawiający przerwie czynności odbiorowe, a Wykonawca pokryje

w  całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego

§ 14.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

aneksu podpisanego przez Strony.

- Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach:

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

- klęski żywiołowe;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umów;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

- wykonanie dodatkowych robót zamiennych;

- zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

- Zmiany osobowe

- zmiana osób, realizująca przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub określone innymi ustawami;

- zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ

- Zmiany organizacji spełnienia świadczeń w zakresie:

- zmiana zasad dokonywania odbiorów robót;

- Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający wyraził zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego);

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;

- udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

- udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ

§ 15.

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią

§ 16.

1..Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1). Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca przerwał realizacje robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

2).Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli;

- Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia  podpisania protokółu odbioru,

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań   umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4 W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca  sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 17.

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego  i Prawa Zamówień Publicznych.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 19.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Kosztorys ofertowy wraz z ofertą Wykonawcy.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: