UCHWAŁA NR XXII/135/09

RADY GMINY STERDYŃ

z dnia 6 marca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Białobrzegi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt. 2, lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Białobrzegi stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy w Sterdyni Nr XVII/91/08 z dnia 4 lipca 2008 r. uchwalone uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Białobrzegi z dnia 20 lutego 2009 r.

- Pkt. VI Arkusz Planowania Krótkoterminowego otrzymuje brzmienie:

„Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Białobrzegach poprzez przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Białobrzegi oraz wyposażenie terenu wokół jeziora w elementy małej architektury turystycznej.

Zakres robót i kosztorys

Zakresem robót przy przebudowie ciągu pieszego będą następujące elementy:

    - Roboty przygotowawcze – 1,274km. - brutto 7.771,40zł

    - Zakup krawężników – 789,70m – brutto 67.444,65zł.

    - Wykonanie zjazdów:

      - Wyrównanie zjazdów pospółką – 33m3  – brutto 2.818,20zł.

      - Wykonanie koryta – 138,99m3 – brutto 3.391,36zł

      - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego – 311,29m2 –  brutto 18.988,69

      - Wykonanie nawierzchni z kostki – 425,29m2 – brutto 41.508,30zł.

      - Wykonanie podbudowy z betonu B20 grubości 22cm. – 114m2  – brutto 5.917zł.

Ogółem: brutto 72.623,55zł.

    - Ułożenie chodnika:

- Wykonanie koryta – 272,22m3 – brutto 6.642,11zł.

- Ustawienie obrzeży betonowych – 1260,3m – brutto 30.751,32zł.

- Wykonanie podbudowy z pospółki – 1311,76m2 – brutto 24.005,21zł.

- Wykonanie nawierzchni z kostki – 1311,76m2 – brutto 112.024,30zł.

Ogółem: brutto 173.422,94zł.

    - Przestawienie ogrodzeń – w zakres robót wchodzi przestawienie dwóch szt. ogrodzeń za kwotę – brutto 6.539,20zł.

    - Regulacja urządzeń – w zakres robót wchodzi regulacja zaworów wodociągowych oraz przesunięcie hydrantów za kwotę – brutto 4.026zł.

    - Oznakowanie – postawienie znaków D-6 wraz ze słupkami, koszt: – brutto 1.024,80zł.

    - Odwodnienie – w zakres wchodzi wykonanie studzienek oraz przykanalików za kwotę – brutto 19.116,18zł.

    - Wykonanie parkingu: nawierzchnia z kruszywa łamanego – brutto 40.074,56zł.

Wartość kosztorysowa wykonania ciągu pieszego: brutto: 392.043,28zł.

Wartość dokumentacji projektowej na ciąg pieszy: brutto 10.399,04 - poniesione

W zakres robót wyposażenie terenu wokół jeziora w elementy małej architektury turystycznej będą wchodziły następujące elementy:

| lp. | nazwa | j.m. | ilość | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiata ze stołem i ławkami | szt. | 1 | 14.328,95 |
| 2 | Słupki do siatkówki i siatka do siatkówki | kpl. | 1 | 3.954,85 |
| 3 | Ławka przy piaskownicy | szt. | 1 | 659,29 |
| 4 | Piaskownica | szt. | 1 | 3.841,98 |
| 5 | Ławka przy boisku | szt. | 8 | 5.075,20 |
| 6 | Pojemnik na śmieci | szt. | 3 | 7.118,70 |
| 7 | Grill | szt. | 1 | 2.338,26 |
| 8 | Pomost z barierkami | szt. | 1 | 13.993,40 |
| 9 | Pomost bez barierek (dla wędkarzy) | szt. | 3 | 9.429,84 |
| 10 | Huśtawka | szt. | 1 | 3.048,20 |
| 11 | Żuraw drewniany | szt. | 1 | 2.268,08 |
| 12 | Sprężynowiec pojedynczy | szt. | 1 | 1.485,75 |
| 13 | Sprężynowiec podwójny | szt. | 1 | 1.855,41 |
| 14 | Stojak na rowery | szt. | 1 | 1.625,59 |
| 15 | Lampa solarna | kpl | 10 | 683,20 |
| 16 | Schodki terenowe | m | 2 | 361,00 |
| 17 | Dekoracyjne płytki betonowe z reliefem wklęsłym motywów ozdobnych | m² | 18 | 4.611,60 |
| 18 | Zegar słoneczny | szt. | 1 | 572,81 |
| 19 | Drogowskaz | szt. | 3 | 915,00 |
| 20 | Wiata na łące namiotowej | szt. | 1 | 13.718,97 |
| 21 | Opaska spinająca drzewo | szt. | 1 | 488,00 |
| 22 | Sadzenie drzew liściastych | szt. | 21 | 1.972,74 |
| 23 | Sadzenie krzewów żywopłotowych | szt. | 15 | 274,50 |
| 24 | Sadzenie krzewów liściastych | szt. | 34 | 2.696,20 |
| 25 | Krzewy iglaste | szt. | 28 | 1024,80 |
| 26 | Zewnętrzny stół do tenisa stołowego | szt. | 1 | 6000,00 |
| 27 | Karuzela krzyżowa | szt. | 1 | 3.980,68 |
| 28 | Ognisko małe Ognisko duże | kpl. | 1 | 4.888,00 |
| 29 | Wyznaczenie miejsc postojowych – znaki drogowe | szt. | 2 | 272,30 |
| 30 | Utwardzenie nawierzchni pod miejsca pod pojemnik na odpady z betonowej kostki brukowej grubości 6 i 8cm. | m² | 18 | 1.273,68 |
| 31 | WC jednooczkowy | szt. | 1 | 5.061,72 |
| 32 | Pergola fantazyjna z kładką i barierkami oraz płotkiem drewnianym z okrąglaków i sztachet | kpl. | 1 | 10.778,20 |
| KWOTA BRUTTO | 130.596,90 |

Koszt wykonania dokumentacji projektowej na elementy małej architektury: brutto: 2440zł. - poniesione

Do poniesienia ( koszty ogólne) :

- Inspektor nadzoru – 6.000,00zł.

- Nadzór autorski – 3.007,19zł.

- Aktualizacja mapy – 610,00zł.

- ZUD – 200,00zł.

Razem: brutto 9.817,19zł.

Łączna wartość zadania ( z dokumentacją) – netto 446.964,27zł  – brutto: 545.296,41zł.

Harmonogram

- opracowanie dokumentacji projektowej – kwiecień  2008r. – luty 2009r.

- realizacja zadania urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Białobrzegach: III– IV

kwartał 2009.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sterdyń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Adam Góral